une charte de projet selon le point de vue client je sais, mais comment peut on interpreter le processus charte de projet selon le point de vue du contractant

ChatGPT a dit :

Très bonne question 👏 — tu mets le doigt sur une distinction essentielle entre la charte de projet du client (ou “owner’s project charter”) et la charte de projet du contractant (ou “contractor’s project charter”).

Même si le mot charte est le même, le sens, les objectifs et le contexte d’utilisation sont très différents selon la position dans la chaîne contractuelle.

⚖️ 1. Perspective générale : deux logiques différentes

| Élément | Point de vue Client (Maître d’ouvrage) | Point de vue Contractant (Entreprise exécutante) |
| --- | --- | --- |
| Rôle | Détenteur du besoin, finance le projet | Répond à un appel d’offres, exécute le contrat |
| But de la charte | Formaliser l’existence du projet et définir les orientations globales | Traduire les obligations contractuelles en objectifs internes maîtrisables |
| Contenu dominant | Vision, justification, objectifs de performance, livrables attendus | Organisation interne du projet, plan d’exécution, stratégie de conformité et de rentabilité |
| Public cible | Direction du client, autorités, partenaires | Équipe projet interne, sous-traitants, direction de l’entreprise |
| Temporalité | Créée en phase d’initiation (avant le lancement officiel) | Créée juste après l’attribution du contrat (au démarrage interne du projet) |

🧩 2. Pour le contractant, la charte de projet a une fonction de traduction stratégique

Quand le contractant signe un contrat avec le client, il doit convertir les exigences du contrat en un projet interne maîtrisable, aligné avec ses propres objectifs.

La charte du contractant devient donc :

🧭 Le document de référence interne qui formalise comment le contractant va exécuter le projet pour atteindre à la fois les obligations contractuelles et les objectifs de rentabilité, qualité, sécurité et délai.

🧱 3. Structure typique d’une charte de projet contractant

Voici une structure classique adaptée au contexte d’une entreprise EPC / construction :

1. Contexte et justification

- Résumé du contrat (titre, numéro, client, date de signature).

- Description du projet (objet, localisation, durée, budget global).

- Raison stratégique pour l’entreprise : pourquoi ce projet est important (réputation, portefeuille, expansion géographique…).

2. Objectifs du projet

- Objectifs contractuels : respect du scope, délais, coûts, qualité, sécurité.

- Objectifs internes : marge cible, taux de productivité, innovation, performance d’équipe.

3. Périmètre et livrables

- Détail des livrables du contractant (engineering, procurement, construction, commissioning).

- Clarifications / exclusions / interfaces.

4. Organisation projet

- Structure organisationnelle interne (Project Manager, disciplines, support).

- Répartition des rôles et responsabilités internes.

- Schéma de communication interne et externe (avec le client, sous-traitants, fournisseurs).

5. Gouvernance et décisions

- Mécanismes d’approbation interne (variations, claims, budgets, changements de planning).

- Comités de pilotage ou revues projet périodiques.

6. Plan de management intégré (haut niveau)

- Planning principal (jalons contractuels, milestones internes).

- Plan qualité / HSE.

- Plan de communication.

- Plan de gestion documentaire et de reporting.

7. Risques majeurs et stratégies

- Identification des risques principaux (techniques, logistiques, financiers, contractuels).

- Stratégies d’atténuation et responsabilités associées.

8. Hypothèses et contraintes

- Hypothèses de base (fournitures, délais d’approbation client, météo, accès site…).

- Contraintes connues (douanes, logistique, autorisations, disponibilité main-d’œuvre).

9. Approbation et engagement

- Signature du Project Manager, du Directeur de division et, parfois, du PDG.

- Engagement formel à respecter les objectifs et politiques de l’entreprise.

🧠 4. Interprétation : la “charte du contractant” est un outil de pilotage et d’alignement interne

- Elle ne redéfinit pas le contrat — elle le traduit pour que l’équipe projet comprenne comment livrer.

- Elle sert de référence lors des audits internes ou des bilans de projet : “avons-nous respecté notre charte ?”

- Elle joue aussi un rôle d’onboarding : tout nouveau membre du projet peut comprendre les objectifs, les règles, les engagements dès le début.

- C’est le document qui relie la vision du management à la réalité opérationnelle.

📘 Exemple concret (cas Sonatrach ou entreprises EPC)

Après attribution d’un contrat EPC pour la construction d’un centre de production pétrolier :

- Le client Sonatrach a sa charte interne définissant la justification du projet, les indicateurs de performance (KPI) et la gouvernance du projet du côté maître d’ouvrage.

- Le contractant (par ex. une entreprise EPC étrangère ou locale) crée sa propre charte pour :

  - Traduire les clauses contractuelles (planning, pénalités, paiements) en plan de gestion interne.

  - Définir l’organisation projet (Project Director, Construction Manager, Planning Engineer, QS, etc.).

  - Identifier les risques (retard d’approbation des plans, accès site, climat, fournisseurs).

  - Fixer les marges internes et les KPIs à suivre.

💡 En résumé

| Rôle | Charte du Client | Charte du Contractant |
| --- | --- | --- |
| Objectif | Lancer officiellement le projet et définir les orientations globales | Traduire le contrat en plan d’exécution interne maîtrisé |
| Public | Direction et parties prenantes du client | Équipe projet interne et direction du contractant |
| Moment | Phase d’initiation du projet | Phase de mobilisation post-attribution |
| Contenu clé | Vision, justification, budget global | Organisation, objectifs internes, risques, gouvernance |
| Utilité | Gouvernance stratégique du projet | Pilotage opérationnel et conformité contractuelle |

Souhaites-tu que je te prépare un modèle de charte de projet contractant (en format Word ou PDF) prêt à adapter à un projet de construction type Sonatrach ?
Je peux te le faire avec des sections, exemples et formulation professionnelle.

Vous avez dit :

donner une structure de charte de projet qui adaptable au client et au contractant

ChatGPT a dit :

Excellent 👍 — c’est une demande très pertinente, car dans les projets d’ingénierie et de construction, une charte de projet “universelle” doit pouvoir être adaptée selon qu’on se place du côté client (maître d’ouvrage) ou contractant (entreprise exécutante), tout en conservant la même logique de gouvernance projet.

Voici une structure complète, modulaire et adaptable.
Elle distingue à chaque fois ce qui est commun, ce qui est spécifique au client, et ce qui est spécifique au contractant.

🧭 Structure de Charte de Projet (modèle adaptable Client / Contractant)

1. Informations générales

| Élément | Contenu |
| --- | --- |
| Titre du projet | Nom officiel du projet (ex. “Projet Collecte de Production – Zone Sud”) |
| Référence / ID du projet | Code interne ou numéro de contrat |
| Date de création de la charte | — |
| Préparée par | Nom, fonction |
| Version / révision | — |

🟢 Commun : sert d’en-tête pour tout type de projet.
🔵 Client : référence souvent à un programme ou portefeuille global.
🟠 Contractant : référence au contrat signé (contrat EPC, lot, phase, etc.).

2. Contexte et justification du projet

Contenu :

- Contexte général du projet (besoin initial, localisation, enjeux).

- Justification économique, technique ou stratégique.

- Liens avec d’autres projets ou programmes.

🔵 Client :

Justifie la décision d’investissement (besoin en production, sécurité, environnement, etc.).

🟠 Contractant :

Résume le contexte du contrat, les attentes du client et l’intérêt stratégique pour l’entreprise.

3. Objectifs du projet

Contenu :

- Objectifs généraux (scope, délai, coût, qualité, sécurité).

- Indicateurs de performance (KPI).

- Objectifs secondaires (innovation, transfert de compétence, durabilité…).

🔵 Client :

“Livrer une installation conforme aux exigences de production X avant la date Y, dans le budget Z.”

🟠 Contractant :

“Exécuter le contrat dans le respect des obligations contractuelles, atteindre la marge prévue, garantir zéro accident et la satisfaction du client.”

4. Portée (Scope) et livrables

Contenu :

- Description du périmètre de travail.

- Principaux livrables (documents, ouvrages, systèmes).

- Exclusions et interfaces (ce qui n’est pas inclus).

🔵 Client :

Périmètre global du projet (y compris lots confiés aux différents contractants).

🟠 Contractant :

Détail du scope selon le contrat signé, les interfaces avec les autres lots ou sous-traitants.

5. Gouvernance et organisation

Contenu :

- Structure de gouvernance du projet (comités, instances de décision).

- Organigramme du projet (RACI ou organigramme hiérarchique).

- Responsabilités clés.

🔵 Client :

Gouvernance entre le maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, le contrôle technique, les autorités.

🟠 Contractant :

Organisation projet interne : Project Manager, Engineering Manager, Procurement Manager, Construction Manager, Planning Engineer, QS, HSE, etc.
Lien hiérarchique avec la direction de l’entreprise.

6. Planning et jalons clés

Contenu :

- Durée totale du projet.

- Principaux jalons (approbations, livrables, phases).

- Échéances contractuelles.

🔵 Client :

Planning directeur du projet global (de l’étude à la mise en service).

🟠 Contractant :

Planning contractuel détaillé + jalons internes de suivi (mobilisation, approbation documents, fabrication, livraison, tests…).

7. Budget et ressources

Contenu :

- Estimation du coût / budget total.

- Ressources humaines clés.

- Ressources matérielles et logistiques principales.

🔵 Client :

Budget d’investissement, coûts de suivi, financement.

🟠 Contractant :

Budget d’exécution (coût estimé, marge, cash-flow), équipe projet, sous-traitants majeurs.

8. Gestion des risques

Contenu :

- Principaux risques identifiés.

- Analyse de criticité (probabilité / impact).

- Mesures d’atténuation.

🟢 Commun :

Table de risques commune (techniques, contractuels, environnementaux).
🟠 Contractant : inclut aussi les risques internes (fournisseurs, cash-flow, change, main-d’œuvre…).

9. Hypothèses et contraintes

Contenu :

- Hypothèses clés (autorisations, accès, ressources).

- Contraintes (réglementaires, environnementales, logistiques, sociales).

🔵 Client :

Contraintes liées au site, au calendrier d’investissement.

🟠 Contractant :

Contraintes de réalisation, logistique chantier, disponibilité matériaux, climat, etc.

10. Plan de communication et coordination

Contenu :

- Canaux de communication (internes et externes).

- Fréquence des réunions et rapports.

- Circuit de validation des documents.

🔵 Client :

Réunions de suivi, rapports de progrès, validation des livrables.

🟠 Contractant :

Communication interne (discipline → manager → direction projet), reporting client (hebdomadaire/mensuel), gestion documentaire (transmittals, correspondance).

11. Références et documentation applicable

- Documents contractuels (Contrat, Annexes, Spécifications).

- Normes et standards applicables.

- Procédures internes ou de référence.

🟢 Commun :

Section très importante pour les deux parties.

12. Approbation et engagement

- Signatures : chef de projet, direction générale, responsables des fonctions clés.

- Date d’approbation et diffusion.

🔵 Client :

Signature du project sponsor / directeur projet.
🟠 Contractant :
Signature du project manager, project director, directeur de division.

🧩 Synthèse visuelle : structure modulaire

1. Informations générales

2. Contexte et justification

3. Objectifs

4. Périmètre et livrables

5. Organisation et gouvernance

6. Planning

7. Budget et ressources

8. Risques

9. Hypothèses et contraintes

10. Communication et coordination

11. Références et documents applicables

12. Approbation et engagement

Chaque section comporte :

- Tronc commun : applicable aux deux parties.

- Compléments selon le rôle (client ou contractant).

💡 Utilisation pratique

- Tu peux créer un seul modèle Word ou template avec des mentions conditionnelles :

  - 🟢 “(À adapter selon si vous êtes Client ou Contractant)”

  - 🔵 Zones “Client”

  - 🟠 Zones “Contractant”

Cela permet :

- D’assurer une cohérence documentaire entre les deux côtés.

- D’harmoniser la gouvernance du projet.

- De gagner du temps dans la rédaction.

Souhaites-tu que je te génère ce modèle complet en fichier Word (.docx) avec les sections, les couleurs (client / contractant), et des exemples de contenu types (projet de construction pétrolier ou industriel) ?